Acta de Constitución del Proyecto

(PROJECT CHARTER)

A.  Información General

| Nombre del Proyecto: | Desarrollo e Implementación de dos sistemas web y móvil para el acopio de leche en huata . | Fecha de Preparación: | 23/Agosto/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: | Gino Rodriguez | Version del documento | v1.0 |
| Preparado por: | * CAHUI CAHUI Jorge Luis * COLQUEHUANCA HUMPIRI Abel Josué * HUAHUACCAPA CCAMA Alexander * VARGAS TUPAC Ramiro Engelbert | Autorizado por: | Dr. Danny Lévano Rodríguez (Coordinador) |

B.  ORGANIZACIÓN EJECUTORA

La organización JPK-RESOLUTION S.A.C ejecutora está conformada por un equipo de desarrollo de software especializado en soluciones web modernas, utilizando tecnologías como Angular para el frontend, Spring Boot para el backend y bases de datos relacionales como PostgreSQL.

C.  OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Actualmente, muchas agencias de turismo en Puno operan mediante procesos manuales y herramientas básicas como Excel, lo que limita su capacidad de crecimiento, eficiencia operativa y alcance en el mercado digital.

Existe una oportunidad de implementar una plataforma web que permita digitalizar estos procesos, mejorar la experiencia del cliente y competir con agencias que ya operan en entornos digitales, incrementando así las ventas y la visibilidad del negocio.

D. Descripción del producto o servicio del Proyecto

Pacha Suite es un hotel que actualmente opera de forma tradicional (con Excel y procesos manuales), sin una plataforma web funcional. El dueño, PACHA SUITE proviene del sector hotelero y ha expandido el negocio hacia el turismo, ofreciendo servicios de transporte, guías, alojamiento y comida a turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad de Puno.

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web moderna tipo SaaS que permita la gestión integral de la agencia, eliminando el uso de Excel y permitiendo ventas y operaciones en línea 24/7.

Los servicios suministrados incluirán:

- Desarrollo de la plataforma web: La solución técnica consistirá en una web moderna, con funcionalidades de gestión de reservas, pagos en línea, administración de usuarios (clientes y empleados), etc.

- Infraestructura de Servidores: El sistema se implementará en servidores de alta disponibilidad, asegurando el funcionamiento continuo.

- Capacitación del personal: El equipo de PACHA SUITE recibirá capacitación en el uso y administración del sistema.

- Soporte y mantenimiento post-implementación: Durante los primeros 2 meses después de la implementación.

E. 	Alineamiento del Proyecto

| Objetivos de la Organización | Propósitos del Proyecto |
| --- | --- |
| Digitalizar las operaciones de PACHA SUITE para dejar atrás los procesos manuales en Excel, aumentar las ventas online y ofrecer una mejor experiencia a los turistas que visitan Puno. | Desarrollar una plataforma web funcional que automatice la gestión de reservas, paquetes, operaciones, permitiendo a la agencia competir en el mercado digital del turismo. |

F. 	Objetivos del Proyecto

|  | Objetivos del Proyecto |
| --- | --- |
| Objetivo General: Implementar una plataforma web completa y funcional que permita a PACHA SUITE gestionar reservas en línea. |  |
| Objetivos Específicos: - Reducir en al menos 70% el uso de procesos manuales en Excel. - Permitir ventas online 24/7. - Mejorar el control de caja. - Aumentar la visibilidad y atención a turistas nacionales. |  |
| Plazo: 71 dias,. 30 de marzo de 2026 – 30 de julio de 2026 |  |
| Costo Estimado: S/ 66.500 soles |  |
| Calidad: Plataforma estable, rápida, segura (HTTPS, protección de datos), responsive y con interfaz intuitiva |  |

G.	Alcance y Extensión del Proyecto

Principales Entregables del Proyecto.

- Plataforma web funcional (monolítico)

- Módulo de reservas

- Módulo de clientes

- Sistema de reservas online con pago presencial validado mediante identidad (DNI o autenticación segura).

- Panel administrativo

- Capacitación al personal

- Implementación en servidor

Principales Fases del Proyecto.

- Fase 1: Planificación y diseño (requisitos y prototipos UX/UI).

- Fase 2: Desarrollo de la plataforma (módulos frontend y backend).

- Fase 3: Integración, pruebas y correcciones.

- Fase 4: Capacitación, migración de datos y puesta en producción.

- Fase 5: Soporte y cierre del proyecto.

Exclusiones

- Desarrollo de aplicación móvil nativa (solo web responsive).

- Marketing digital o campañas publicitarias.

- Mejoras en infraestructura física (internet, equipos).

- Soporte y mantenimiento después de los 2 meses iniciales.

- Funcionalidades no relacionadas con gestión de reservas y paquetes.

Stakeholders claves.

- Propietario de PACHA SUITE

- Equipo de desarrollo

- Personal administrativo de la agencia

- Clientes (turistas nacionales e internacionales)

Supuestos

- El cliente proporcionará toda la información necesaria (ingresos recientes, problemas con Excel, lista de paquetes, etc.).

- Existirá acceso a los datos actuales para migración.

- El equipo del cliente estará comprometido con el proceso de validación.

- No se requieren integraciones complejas con sistemas externos en esta primera versión.

Restricciones.

- Plazo de ejecución: El proyecto debe completarse dentro de un periodo de 3 meses.

- Presupuesto limitado: El costo de desarrollo no debe superar los 48 000

- Capacitación: El hotel debe proporcionar horarios disponibles para entrenar a su personal, sin afectar las operaciones diarias.

- Tecnología: El sistema deberá ser compatible con los dispositivos y sistemas operativos existentes en el hotel (por ejemplo, ordenadores, tablets, smartphones).

Riegos

| ID | Tipo de Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Técnico | Caídas del servidor o fallas del sistema | Media | Alta | Alto | Uso de hosting confiable y pruebas continuas |
| R2 | Técnico | Errores en el sistema de reservas | Media | Alta | Alto | Pruebas QA y validación de funcionalidades |
| R3 | Técnico | Problemas de compatibilidad en dispositivos | Baja | Media | Medio | Diseño responsive y pruebas en varios dispositivos |
| R4 | Operativo | Mala capacitación del personal | Media | Alta | Alto | Capacitación previa y manual de usuario |
| R5 | Operativo | Uso incorrecto del sistema por usuarios | Media | Media | Medio | Interfaz intuitiva y validaciones en sistema |
| R6 | Cliente | Retraso en entrega de información | Alta | Alta | Crítico | Establecer cronograma y seguimiento constante |
| R7 | Cliente | Cambios frecuentes en requerimientos | Media | Alta | Alto | Control de cambios y validación de alcance |
| R8 | Seguridad | Acceso no autorizado a datos | Baja | Alta | Alto | Implementar autenticación y cifrado |
| R9 | Seguridad | Suplantación de identidad en reservas (DNI) | Media | Media | Medio | Validación presencial con DNI y código |
| R10 | Negocio | Baja adopción del sistema | Media | Alta | Alto | Capacitación y acompañamiento al cliente |
| R11 | Datos | Pérdida de datos en migración | Baja | Alta | Alto | Backup y pruebas antes de migrar |
| R12 | Externo | Caída de internet en el hotel | Media | Media | Medio | Plan de contingencia manual |

H.	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se justifica por la necesidad de modernizar la gestión de la agencia turística, mejorar su competitividad en el mercado digital y optimizar los procesos operativos. La implementación de la plataforma permitirá incrementar ingresos, mejorar la experiencia del cliente y reducir errores asociados a procesos manuales.

I.	Factores Críticos de Éxito del Proyecto

- Entrega oportuna de información por parte del cliente.

- Plataforma fácil de usar e intuitiva para personal y turistas.

- Integración correcta del sistema de pagos y gestión de disponibilidad.

- Alta adopción por parte del equipo de PACHA SUITE.

- Estabilidad y seguridad de la plataforma.

J.	Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Desglose de Costos Estimados

1. Análisis y Diseño UX/UI – S/ 6,867

2. Desarrollo Frontend – S/ 3,900

3. Desarrollo Backend – S/ 4,000

4. Base de Datos e Integración – S/ 500

5. Pruebas y Control de Calidad – S/ 3,000

6. Capacitación y Puesta en Producción – S/ 3,000

7. Soporte Inicial y Cierre del Proyecto – S/ 5,000

Total, estimado: S/ 48,000

Cálculo del margen: 5% de 48,000 = 2,400

Mínimo: S/ 45,600

Máximo: S/ 50,400

Estimación de Fechas a Programar:

Fecha de inicio: 	31.03.2026

Fecha de término:	24.07.2026

K.	Autoridad del Proyecto

Gerente del Proyecto:
Huahuaccapa Ccama Alexander

Responsable de la planificación, ejecución y control del proyecto.

L.			 		   	   Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades.

- Gerente del Proyecto: Huahuaccapa Ccama Alexander – Coordinación general, planificación, programador secundario y seguimiento.

- Desarrolladores Web: Navarro Acrota Jannys Graciela – Frontend y experiencia de usuario.

- Diseñadores UX/UI: Ticona Lipa José Guillermo – QA y Pruebas.

- Tester de Calidad: Cahui Cahui Jorge Luis – Programador principal y Base de Datos.

M. Firmas

| Nombre/Función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Juan Carlos Yufla Llanque (Patrocinador) |  | 26 de marzo del 2026 |
| Huahuaccapa Ccama Alexander (Gerente del Proyecto) |  | 26 de marzo del 2026 |
| Roel Dante Gomez Apaza (Autorizador) |  | 26 de marzo del 2026 |